臺北市樹木移植作業規範

修正時間：中華民國105年1月11日

1.通則

1.1 概要

1.1.1 本規範適用於本府所轄管之樹木。

1.1.2 本規範係說明樹木移植所需要之材料、設備、施工、維護管

理等相關規定。

1.1.3 樹木移植應經樹木管理單位同意後方可施作。

1.1.4 本市受保護樹木之移植. 應依「臺北市樹木保護自治條例」

規定辦理。

1.1.5 本府所屬各機關學校與工程廠商簽訂之契約，如涉及樹木移

植工程，除應於契約明定廠商應遵守本規範規定辦理外，並

應於契約明定廠商違反本規範時之違約處理機制。

1.2 工作內容

1.2.1 為完成樹木移植處理所需要之材料、設備、施工、維護管理

等相關工作均屬之。

1.2.2 依據本規範擬定樹木移植計畫書至少包括施工期程、內容、

移植樹木確認、移植前置作業、植穴準備作業、移植作業、

吊搬運送、定植作業、定植後維護管理等項目。

2.名詞解釋

2.1 移植：將樹木從原種植地點遷移到其他地點種植。

2.2 定植：將樹木移植到固定的地點，種植後不再遷移。

2.3 修剪：選擇性去除樹體的部分以達成特定的目的及目標。

2.4 疏枝：將過多或密集不良的枝條去除，以降低枝條密度。

2.5 疏芽：將過多或密集的新芽去除，避免日後成長為枝條。

2.6 斷根：移植前將根部局部切斷，以促使根系再生，以利移植後水分

養分的吸收，提高存活率。

2.7 根球：移植時配合主要根群及保留原附著土壤挖掘的範圍。

2.8 客土：非當地原有的土壤、由別處移來用於置換原有土壤的外來土

壤。

2.9 集水坑：於樹幹基部地表外圍以土築成環狀土堤，藉以蓄水。

2.10  追肥：在樹木生長過程中追加的肥料。

2.11  養護期（保活期）：移植完成後為確保成活率，樹木移植工程廠

商應負責進行維護管理的期間。

3.移植施工範圍及樹木確認

3.1 樹木移植工程廠商及其業主應於施工前，會同樹木管理單位及監造

單位赴現場確認施工範圍。

3.2 於現場核對所有須移植樹木之種類、規格、數量及其編號等，並掛

牌標示。

4.移植作業程序

4.1 移植前置作業

4.1.1 移植適期

樹木移植宜於適當季節進行，其因樹木生長地區、樹種特性

不同而異。移植適期之判斷原則略分如下：

4.1.1.1 落葉性樹種得於落葉後至早春萌芽前的休眠期間移

植最適宜，約於11月至翌年 3月間的萌芽前均可進

行。

4.1.1.2 常綠性樹種得以萌芽前約一個月期間最適宜，溫帶

及亞熱帶常綠樹種約於1月至4月間進行；熱帶常綠

樹種約於5月至10月間進行。

4.1.1.3 針葉樹種得於冬季低溫的冬眠期間最適宜移植，以

12月至 2月為宜，其次為10月至11月。

4.1.1.4 棕櫚科植物得於夏季生長旺季萌芽期間的 6月至10

月間最適宜。

4.1.2 事前通告

4.1.2.1 樹木移植工程廠商應於施工 3日前在預定作業之路

段及周邊張貼告示，標明施工內容、時間、範圍、

施作單位及聯絡方式。如為臺北市行道樹，應通知

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（以下簡稱

公園處）；如為本府各機關、學校的樹木，則應通

知該樹木管理單位，並協調當地里、鄰長及鄰近商

家、住戶等勿於施工地點停車，必要時得申請交通

主管機關配合於該路段禁止停放車輛及辦理交通疏

導事宜。

4.1.3 修剪與除葉

4.1.3.1 修剪方式：修剪 3日前應通知監造單位到場監督，

修剪作業參照「臺北市樹木修剪作業規範」辦理，

將枯乾枝、病蟲害枝等不良枝條修除，並注意修剪

位置應自脊線到領環外移下刀，不得任意將主幹、

主枝、次主枝及直立型喬木主幹之頂稍修除，以維

持完整樹型，且應注意切口平整，以利癒合，提高

成活率。新生嫩芽、開花枝及結果枝一併切除，以

減少樹木水分蒸散量及營養消耗，提高移植成活率

。

4.1.3.2 松科、杉科、柏科等植物原則上不進行修剪，進行

移植或種植前之修剪作業，僅修剪枯枝及病蟲害枝

。

4.1.3.3 落葉性植物（如梅、櫻、楓、落羽松等）樹種，移

植或種植前之修剪作業，不可修剪過度造成沒有小

枝狀態，以免影響成活率。

4.1.4 斷根

4.1.4.1 斷根過程中如為挖掘規定大小之根球而需破壞既有

人行道或道路鋪面時，應事先向道路管理機關申請

同意後施行。斷根期間樹木移植工程廠商應保持開

挖路面之平整，移植後應將所破壞之鋪面復原，並

依規定填平樹穴。

4.1.4.2 斷根 3日前應通知監造單位到場監督，斷根應依樹

種、規格、現場環境、作業時間等而定，在斷根之

後須有適當時間養根方能移植。原則上樹徑10～30

公分者斷根一次，30公分以上者分二次進行，第二

次斷根需在第一次斷根後60～90日實施，最後一次

斷根至移植之時間為60～90日。

4.1.4.3 斷根前應先勘查現地環境是否應先立保護架，以免

作業中有發生傾倒之虞。斷根後，為避免強風使樹

木倒伏及傷害剛長出之新根，應立保護架加強支撐

。

4.1.4.4 斷根前應先挖掘環狀作業溝，其範圍應視根系深淺

及土球大小而定，如以挖土機協助進行挖掘環狀作

業溝，應順根系生長方向依放射狀向外挖掘土壤，

並由人力進行根部斷根及修整根球作業。

4.1.4.5 斷根處理時，其所使用之工具必須鋒利，務使其傷

口平整，以助癒合組織之形成並快速長出新根。

4.1.4.6 進行斷根作業後，該環狀溝內得以原土回填，惟土

質不良時，須客以壤土類回填，並得拌合有機質，

以利新根生長。

4.1.4.7 得使用殺菌劑或促進發根藥劑，於斷根部位進行灌

注、噴佈或塗佈處理。

4.1.5 移植應選在適合季節進行並預先保留充足斷根時間，如有下

列情形時，應於樹木移植計畫書提出加強移植品質之具體作

為，送樹木管理單位（如為臺北市行道樹，則為公園處）審

查，並得邀請專家學者會同審查，經審查同意後始得據以施

工。

4.1.5.1 無充足時間完成斷根程序。

4.1.5.2 於非移植適期移植。

4.1.5.3 其他特殊狀況。

4.2 定植地點準備作業

4.2.1 整地放樣及排水系統

4.2.1.1 整地放樣作業3日前應通知監造單位到場監督。

4.2.1.2 整地作業針對基地內之土石塊雜物等，應先進行挖

除運棄清理，如現場土質不佳須置換客土，應使用

壤土或砂質壤土，並注意排水坡度，以避免積水而

影響樹木生長。

4.2.1.3 定植作業前應考量未來的生長空間，預留適當的株

距，放樣時應依據設計圖說進行，確認樹木種植地

點、位置與高程，且須定樁或做記號標示。

4.2.1.4 定植地點應配合土壤排水能力、環境、氣候及樹種

特性，規劃設置適當排水系統，以避免積水而影響

樹木生長。

4.2.2 植穴挖掘

4.2.2.1 植穴挖掘之尺寸，原則上植穴寬度應大於樹木根球

直徑之 2倍；挖掘深度應大於樹木根球高度之 1.3

倍（附錄一）。另植穴挖掘完成後應注意排水狀況

，如植穴排水不佳，應予改善後再進行種植。

4.3 移植作業

4.3.1 挖掘根球

4.3.1.1 根球挖掘作業3日前應通知監造單位到場監督。

4.3.1.2 挖掘根球應小心謹慎，不得使之破裂，以免損傷根

部組織。

4.3.1.3 挖掘樹木根球直徑大小之判定，應依樹木幹基直徑

之3～5倍作為挖掘根球大小之依據，判定方式如下

（附錄二），樹木如地處於非一般地形與地質的情

況時，其根球直徑大小，得依實際情況調整之。

4.3.1.3.1 冠呈尖錐或長橢型樹木，宜挖掘根球之

直徑大小約為幹基直徑之 [3倍]以上。

4.3.1.3.2 樹冠呈圓球型樹木，宜挖掘根球之直徑

大小約為幹基直徑之[4倍]以上。

4.3.1.3.3 樹冠呈開展型樹木，宜挖掘根球之直徑

大小約為幹基直徑之[5倍]以上。

4.3.1.3.4 如以人力徒手進行挖掘根球時，其作業

步驟順序得依附錄三進行。

4.3.1.3.5 如以挖土機協助進行，需在環狀作業溝

外側由挖土機挖掘後，再由人力挖掘修

整根球。

4.3.2 包裹保護處置

4.3.2.1 樹木挖掘根球後，為減少莖幹及根球水分蒸散，避

免吊搬裝載運送過程中遭受損傷，須對莖幹及根球

適當包裹保護，以提高樹木移植的成活率。棕櫚類

植物之頂芽及葉片應作保護。

4.3.2.2 樹幹包裹保護後，於成活無虞（萌芽成葉）時，即

應立即清理拆除，以免妨害樹木正常生長與發育。

棕櫚類植物之葉片保護則於種植後應立即拆除，避

免影響葉片生長及發芽。

4.3.2.3 前述包裹材料儘量選用自然材質，使用不可分解材

質之材料時，土球包裹材料於覆土定植前應予以清

理拆除，不可直接種植埋於土壤中，以免造成日後

根部損傷及妨礙生長發育。

4.4 吊搬運送作業

4.4.1 樹木重量計算

4.4.1.1 樹木之米高直徑大於30公分以上時，應先估計樹木

整體吊搬總重量（T/公噸），以作為相關吊搬裝載

運送前選用機具之評估參考。

4.4.1.2 當挖掘根球部完成時，可再複測計算確認其最終樹

木吊搬總量。

4.4.1.3 樹木重量估算公式：

樹木重量＋根球重量＝樹木吊搬總重量

樹木重量＝樹幹體積×轉換係數

根球重量＝根球土壤密度（附錄四）×預估或實測

根球體積

轉換係數：針葉樹約1.6；濶葉樹約1.8

4.4.2 吊搬裝載運送

4.4.2.1 進行吊搬裝載運送前應先依據樹木吊搬總重量來考

量及選擇安全有效之吊搬機具、載具、安全吊索等

，並視實際需要選用人力、挖土機、起重機、專用

吊車、半吊車、板車、貨卡車等協助作業。

4.4.2.2 吊掛索具與樹幹之接觸部位及樹幹與車斗靠接處應

另加襯墊包裹保護，以免損傷樹體組織。

4.4.2.3 樹木高度如長於運送車輛之載斗時，應於樹梢末端

處懸掛符合相關交通安全法規之紅色警示布條或裝

設警示燈號。

4.4.2.4 裝載運送樹木時，應以防風遮光網完全覆蓋保護植

株，以防運送途中水分大量蒸散。

4.4.2.5 運送樹木抵達種植地點而尚未定植前，可直立暫置

存放；暫置存放地點應避免樹木受到陽光直接曝曬

。

4.4.2.6 樹木移植工程廠商應考量作業能量，移植樹木須於

挖掘根球部完成後24小時內種植完成，以免影響樹

木存活。

4.4.2.7 運輸路線之交通狀況及涵洞、橋梁、牌樓之高度限

制，應事先詳細調查並做妥善之安排。

4.5 定植作業（附錄五）

4.5.1 種植時以深挖淺植方式為原則，須注意樹木原生長之方位，

以移植前同方位種植，以縮短其適應時間。

4.5.2 捆綁根球之材料於樹木覆土定植前應予以拆除清理，周邊可

使用培養土與有機質堆肥混合後填入。

4.5.3 樹木放入植穴後，根球上部應略高於地面，進行客土時，務

必將客土適度壓實，以免填土灌水後樹木下陷。對於大型樹

木，植穴底部可填15–30公分厚的碎石級配，增加地盤承載

力並利植穴排水。

4.5.4 回填土壤時須將石塊及其他雜物撿除清理，以免妨礙根系生

長。

4.5.5 視需要在植穴週邊築集水坑，以利澆水及截留雨水，地勢低

窪處得不設置。

4.5.6 立保護架

4.5.6.1 考量樹木的規格及環境的特性，選用適宜尺寸及形

式之保護架可選擇原木柱、竹材、麻繩等材料；保

護架之設立應力求穩固及整齊美觀。

支架與樹木接觸處，應以透氣柔軟材料襯墊，並應

將繩索綑緊，以免樹木受傷。

4.5.6.2 保護架插入地下應有足夠的深度（30公分以上），

並應視實際需求調整深度至足以承載之地層。

4.6 定植後維護管理

4.6.1 澆水灌溉作業

定植完成之後，須配合樹種特性、環境及氣候，予以適時、

適量澆水灌溉，以保持土壤介質濕潤，必要時得於樹冠裝設

噴霧設施，增加空氣濕度。

4.6.2 疏枝疏芽（附錄六）

移植作業於種植後會萌發不定芽，於維護管理期間須進行疏

枝疏芽，以維樹型。

4.6.3 植穴基盤管理

維護管理期間內，應適時於植穴進行補土及鬆土、集水坑之

復原（並於萌芽成葉後整平）以及日常清除雜草等作業，如

遇天災或豪雨時應加強注意排水情形。

4.6.4 追肥

4.6.4.1 維護管理期間，應針對樹木現況、須肥特性及營養

狀態予以評估後再進行追肥。

4.6.4.2 施追肥應注意肥料種類、施肥方法、施肥用量及施

肥時期，以達成最佳效益。

4.6.4.3 選用與施給有機質肥料產品時，須依照肥料產品說

明內容，並遵守相關肥料使用安全須知規定辦理。

4.6.5 樹木健康管理

4.6.5.1 樹木健康管理主要為樹木健康、維持適宜的生長基

盤及環境、並適時作好修剪、病蟲障害防治等管理

工作。

4.6.5.2 樹木於維護管理期間，須適時進行檢查，如有病蟲

害或生理障害時，應即時改善，必要時得諮詢專業

單位或人員，以提供相關解決對策或技術意見，經

診斷原因確認後，再進行防治處理措施。

附錄一-樹木根球部與合理植穴大小關係詳圖

附錄二-樹木根系與挖掘根球部判定詳圖

附錄三-人工徒手挖掘根球部作業詳圖

附錄四-根球土壤密度一覽表

附錄五-喬木類樹木定植作業詳圖

附錄六-疏枝疏芽整修作業詳圖

5.其他

5.1 維護工作應於施作完成後即日開始。養護期（保活期），除另有規

定外，應自全部移植完成並驗收合格後次日起計 1年。養護期間移

植工程單位應每月提送養護資料予樹木管理單位，移植完成後 1個

月內會同監造單位及樹木管理單位查驗1次，爾後每季會同勘查1次

。養護期間樹木管理單位得不定期查驗。

5.2 養護期（保活期）內各階段樹木移植成活判斷標準，尚需符合下列

全部條件始可視為合格：

5.2.1 未有主幹樹皮遭環狀損傷達25%以上之情形。

5.2.2 未有主幹樹皮損傷面積達10%以上之情形。

5.2.3 主枝、亞主枝有萌芽，修除枯枝後，樹型達定植時之80％以

上。

5.3 樹木移植工程廠商應負責施作範圍之環境清潔及工地安全衛生管理

，廢棄物應自行運棄處理，不得堆置於現場，若有傷及周邊植栽或

設施，應負責復舊。施作完成後，應負責維護管理，包括澆水、雜

草清除、修剪、草坪修整、保護架調整、補植、病蟲害防治、施追

肥、天災損害後搶修、廢棄物清運等項目。

6.罰則

移植作業未依規範及核准之移植計畫書辦理者，除依契約規定處以懲罰

性違約金外，若造成行道樹或公園樹木毀損，由公園處另依「臺北市行

道樹管理維護自治條例」究處。